4. Planul de acţiuni cu privire la realizarea planului strategic de dezvoltare social-economică localităţilor primăriei comunei Pîrliţa pentru anii 2020-2030.

Domeniul apă/ canalizare/gazificare

| Nr. d/o | PROIECTE/ACTIVITĂŢI | Perioada de implimentare | Indicatori de performanţă | Responsabili | Parteneri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Întreţinerea traseului de apă aflat în exploatare. | 2020-2030 | Satisfacerea beneficiarilor cu serviciile prestate | Primarul Persoana responsabilă de traseu | Primarul Agenţii economici |
| 2 | Elaborarea proiectului tehnic a reţelei de canalizare | 2022 | Act de primire-predare aprobat | primarul | Companiile de proiectare |
| 3 | Construcţia sistemului centralizat de canalizare | 2022-2025 | 70% din gospodării conectate la reţeaua de canalizare | APL | Fondul ecologic Agenţii economici Proiect investiţional |
| 4 | Construcţia staţiei de epurare | 2025-2027 | 70% de gospodării conectate | APL | Populaţia, Donatorii |
| 5 | Conectarea instituţiilor publice la sistemul de canalizare | 2023-2025 | Toate instutuţiile publice din localitate | APL Directorii instituţiilor | Consiliul raional Fondul ecologic |
| 6 | Extinderea conductei de gaz în satul Pîrliţa şi satul Vanţina. | 2022-2023 | 50% din populaţie | APL populaţia | primarul |
| 7 | Conectarea instituţiilor publice din s. Vanţina la conducta de gaz | 2022-2023 | IET Vanţina Centrul cultural BP s. Vanţina | APL | Consiliul raional |

Domeniul drumuri

| Nr. d/o | PROIECTE/ACTIVITĂŢI | Perioada de implimentare | Indicatori de performanţă | Responsabili | Parteneri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reparaţia drumurilor | 2020 | 5520 m.p. s. Pîrliţa 4038 m.p. s. Vanţina | APL | Program Guvernamental – Drumuri publice -2020 |
| 2 | Întreţinerea în stare bună a drumurilor | 2020-2030 | Condiţii mai bune de trai a beneficiarilor | APL | Agenţii economici Fondul rutier |
| 3 | Reparaţia podului din s. Pîrliţa | 2023 | Cel puţin 70% din populaţie vor fi satisfăcuţi de serviciile prestate. | APL | Agenţii economici |
| 4 | Reparaţia podului drumul Vanţina- Pîrliţa | 2024 | Cel puţin 70% din populaţie vor fi satisfăcuţi | APL | Agenţii ecnomici |

Domeniu mediu

| Nr. d/o | PROIECTE/ACTIVITĂŢI | Perioada de implimentare | Indicatori de performanţă | Responsabili | Parteneri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crearea Întreprinderii municpale de prestare a serviciilor | 2020 | Prestarea serviciilor la locuitori | APL | Populaţia APL |
| 2 | Procurarea unui tractor şi utilajului de deszăpezire | 2020 | Prestarea serviciilor la locuitori | Primarul Întreprinderea municipală | Proiect investiţional AIPA |
| 3 | Procurarea utilajului pentru întreţinerea spaţiilor verzi | 2020 | Întreţinerea spaţii verzi | Primarul Întreprinderea municipală | AIPA APL |
| 4 | Organizarea sistemului de evacuare a deşeurilor menajere, amenajarea gunoiştii | 2020-2021 | Lichidarea gunoiştilor neautorizate | primarul | Agenţii economici Populaţia |
| 5 | Prevenirea alunecărilor de teren | 2022-2024 | Terenuri recultivate | Primarul Agenţii economici | Fondul ecologic |
| 6 | Plantarea fîşiilor forestiere | 2022-2024 | 12 ha pentru plantare | Primarul | Fondul ecologic APL |

Domeniul social

| Nr. d/o | PROIECTE/ACTIVITĂŢI | Perioada de implimentare | Indicatori de performanţă | Responsabili | Parteneri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construcţia reţelei de iluminare stradală | 2020 | Beneficiari vor fi locuitorii din comună | primarul | APL |
| 2 | Amenajarea parcului Estrada de vară | 2021 | Dotarea cu bănci şi echipament de joacă pentru copii | primarul | APL |
| 3 | Amenajarea stadioanelor din comună | 2021-2022 | Îngrădirea suprafeţelor şi dotarea cu echipament sportiv. | primarul | APL |
| 4 | Reconstrucţia Bisericii din s. Vanţina Mică | 2025-2026 | Monument arhitectural de valoare din comună | Primarul, Populaţia din comună | Consiliul raional Populaţia Agenţii economici |
| 6 | Deschiderea unui Centru pentru tineret | 2020 | Dotarea cu utilaje sportive | Primarul | APL |
| 7 | Deschderea unui Azil pentru bătrîni. | 2023-2026 | Beneficiari bătrînii din comună, dar şi din vecinătate. | Primarul | Atragerea proiectelor |

Dezvoltarea afacerilor

| Nr. d/o | PROIECTE/ACTIVITĂŢI | Perioada de implimentare | Indicatori de performanţă | Responsabili | Parteneri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizarea punctelor de colectare a produselor agricole | 2021 | Unitate funcţională | Agenţii economici | ONG, APL |
| 2 | Deschiderea afacerilor mici -frizerie, atelier de reparaţie a hainelor | 2022-2024 | 2 afaceri viabile | Agenţii economici | APL |
| 3 | Construcţia spaţiului frigorific | 2020-2021 |  | Agenţii economici | APL |
|  | Organizarea unei pensiuni turistice în s. Vanţina Mică | 2027-2030 | Pensiune certificată- În liniştea şi frumuseţea plaiului pitoresc | Agenţii economici | APL |

5. Recomandări

1. Proiectul planului strategic trebuie să fie discutat şi completat cu Planul de acţiuni anual.

2. După întroducerea modificărilor în acţiuni trebuie stabiliţi termeni şi responsabili concreţi.

3. Proiectul planului strategic trebuie să fie prezentat spre aprobare la consiliul local.

4. De stabilit peridicitatea de monitorizare şi evaluare a implimentării planului strategic.

5. Procesul de implimentare a planului strategic trebuie adus la cunoştinţa populaţiei.

6. Conlucrarea cu actorii sociali atît interni cît şi externi pentru realizarea planului de acţiuni.

Planul strategic de dezvoltare social-economică a localităţilor din comuna Pîrliţa, raionul Soroca pentru anii 2020-2030.